СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

09 октября 2007 года							                  № 116/9

О внесении  изменений в  решение Совета

народных депутатов муниципального

образования город Гусь-Хрустальный

от 31.01.2007 г. № 5/1 «Об утверждении

программы «Обеспечение населения

г. Гусь-Хрустальный качественной

питьевой водой» в новой редакции»

Рассмотрев обращение главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный о внесении изменений  в решение Совета народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный от 31.01.2007 г. № 5/1 «Об утверждении программы «Обеспечение населения г. Гусь-Хрустальный качественной питьевой водой в новой редакции», Совет народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения   в  решение Совета народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный от 31.01.2007 г. № 5/1 «Об утверждении программы «Обеспечение населения г. Гусь-Хрустальный качественной питьевой водой» в новой редакции»:

1.1 Пункт 7 раздела 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. Раздел 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

1.3. В разделе 5:

1.3.1. Пункт 1.1. («Строительство артскважин в р-не улиц Окружная - Торфяная (4 един.)») изложить в новой редакции согласно приложению № 3;

1.3.2. итоги изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой  политике.

Председатель Совета народных депутатов

муниципального образования город

Гусь-Хрустальный                            		                	                Н.Н. Балахин

Глава муниципального образования

город Гусь-Хрустальный                                                                 В. В. Шалаев

### Приложение № 1

### к  решению Совета народных депутатов

муниципального образования город Гусь-Хрустальный

### 09.10. 2007  № 116/9

### 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

7. Объемы финансирования по источникам и срокам	общий объем финансирования (в ценах 2006 г.) тыс. руб. – 91470,0 в том числе:

по I этапу  –   7170,00 тыс. руб.,

по II этапу –  84300,00   тыс. руб.

| год | Объем финансирования (прогноз), тыс. руб. | Средства федерального бюджета (прогноз), тыс. руб. | Средства областного бюджета (прогноз), тыс. руб. | Средства местного бюджета (прогноз), тыс. руб. | Внебюджетные источники финансирования ( прогноз), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 19762,0 | - | 4110,0 | 8120,0 | 7532,0 |
| итого | 91470,0 | 23125,0 | 22710,0 | 30978,0 | 14657,0 |

### Приложение № 2

### к  решению Совета народных депутатов

муниципального образования город Гусь-Хрустальный

09.10. 2007  № 116/9

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования программы составляет 91470,0 тыс. руб., в том числе  средства из федерального бюджета – 23125,0 тыс. руб.,  из средств  областного бюджета – 22710,0 тыс. руб., из средств местного бюджета -30978,0 тыс. руб. Внебюджетные средства составляют  - 14657,0 тыс. руб.

Потребность программы   в ресурсах  по всему перечню  мероприятий составляет:

- на предпроектное обоснование из внебюджетных источников - 450,0 тыс. руб., из местного бюджета 600,0 тыс. руб.

- проектирование – 5900,0 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 5050,0 тыс. руб.

- на реализацию  проекта - 85120,0 тыс. руб.,  в том числе из  местного бюджета – 25088,0 тыс. руб.(2007 г. – 2520,0 тыс. руб., 2008 г. – 4830,0 тыс. руб., 2009 г. – 13313,0 тыс. руб., 2010 г. - 6425,0 тыс. руб.).

Общий объем финансирования.

| год | Объем финансирования (прогноз), тыс. руб. | Средства федерального бюджета (прогноз), тыс. руб. | Средства областного бюджета (прогноз), тыс. руб. | Средства местного бюджета (прогноз), тыс. руб. | Внебюджетные источники финансирования ( прогноз), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 19762,0 | - | 4110,0 | 8120,0 | 7532,0 |
| итого | 91470,0 | 23125,0 | 22710,0 | 30978,0 | 14657,0 |

### Приложение № 3

### к  решению Совета народных депутатов

муниципального образования город Гусь-Хрустальный

09.10. 2007  № 116/9

5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ                                                                                 в ценах 2006г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  |  |  | Объем финансирования на весь период реализации, в том числе по годам и источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель/ ответственное лицо | Ожидаемый эффект от реализации мероприятия, примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало |  | окончание |  | общий объем финансирования |  | федеральный бюджет (прогноз) |  | областной бюджет (прогноз) |  | местный бюджет |  | средства предприятий и привлеченные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |
| I.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ. 1.ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. I ЭТАП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство артскважин в р-не улиц Окружная – Торфяная (4 един.) - Проектирование - бурение и начало строительства | 2009 2009 |  | 2010 2009 2010 |  | 4000,00 2000,00 2000,00 |  | - - - |  | 1200,00 600,00 600,00 |  | 1600,00 800,00 800,00 |  | 1200,00 600,0 600,00 |  | УГХ МУВКП | Перевод района Эстакады на муниципальные источники водоснабжения. Перспективное развитие водоснабжения южной части города. |  |
|  | Итого по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | 600,0 |  | 800,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | 600,0 |  | 800,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО 1 ЭТАПУ «ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |  |  | 3730,0 |  |  |  | 790,0 |  | 920,0 |  | 2020,0 |  |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |  | 2400,0 |  |  |  | 600,0 |  | 800,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  | 2400,0 |  |  |  | 600,0 |  | 800,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |  | 19762,0 |  | - |  | 4110,0 |  | 8120,0 |  | 7532,0 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 91470,0 |  | 23125,0 |  | 22710,0 |  | 30978,0 |  | 14657,0 |  |  |  |  |  |