МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

# ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р Е Ш Е Н И Е

24 сентября 2008 года									    № 89/5

Об утверждении Положения о порядке разработки и  реализации муниципальной адресной инвестиционной программы

В целях эффективного использования средств бюджета города, руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, постановлениями Правительства РФ от 11 октября 2001г. №714 «Об утверждении положения о формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств федерального бюджета», от 25 мая 2005г. №333 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 11.10.2001 №714»; постановлениями Губернатора Владимирской области от 22.08.2002 №435 «Об утверждении положения о порядке реализации областной адресной инвестиционной программы» и от 05.04.2005 №194 «О внесении изменений в постановление Губернатора Владимирской области от 22.08.2002 №435 «Об утверждении Положения о порядке реализации областной адресной инвестиционной программы», Совет народных депутатов муниципального образования г.Гусь-Хрустальный решил:

- Утвердить Положение о порядке реализации муниципальной адресной инвестиционной программы согласно приложению.

- Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике.

Председатель Совета народных депутатов

муниципального образования

город Гусь-Хрустальный                                                                          Н.Н. Балахин

Глава муниципального образования

город Гусь-Хрустальный							     В.В. Шалаев

Приложение к решению

Совета народных депутатов

муниципального образования

город Гусь - Хрустальный

от 24.09.2008г. № 89/5

Положение

о порядке реализации муниципальной адресной

инвестиционной программы

- Основные положения.

- Настоящее Положение устанавливает порядок формирования проекта муниципальной адресной инвестиционной программы, перечня строек, объектов строительства и реконструкции, в том числе объектов технического перевооружения, проектно-изыскательские работы и другие виды капитальных затрат для муниципальных нужд (далее – стройки и объекты), порядок их финансирования за счет капитальных вложений (за исключением бюджетных кредитов), предусмотренных в бюджете города на очередной финансовый год и плановый период на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы, а также отдельные функции заказчика-застройщика.

- В настоящем Положении под муниципальным заказчиком строек и объектов понимается орган исполнительной власти местного самоуправления.

Заказчиками-застройщиками строек и объектов могут являться:

а) муниципальные учреждения и организации;

б) организации или их структурные подразделения, уполномоченные муниципальным органом исполнительной власти на выполнение функций заказчика-застройщика.

Заказчик-застройщик определяется муниципальным заказчиком на стадии формирования проекта перечня на очередной финансовый год и плановый период.

Заказчики-застройщики не имеют права использовать на свое содержание средства бюджета, предоставленные на капитальные вложения.

- Порядок формирования проекта муниципальной адресной инвестиционной программы.

- Муниципальная адресная инвестиционная программа, являющаяся составной частью городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, определяет объемы расходов на капитальные вложения, предусматриваемые на реализацию муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ, а также на решение отдельных важнейших социально-экономических вопросов, не включенных в эти программы на основании предложений, одобренных главой города (далее – внепрограммная часть).

- Проект программы формируется экономическим отделом администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный (далее – экономический отдел) в соответствии с законодательством, по распорядителям и получателям бюджетных средств на основании поданных ими заявок в экономический отдел в установленные сроки с указанием отраслей, распорядителей, получателей бюджетных средств, конкретных объектов и суммы расходов по программной и внепрограммной частям с указанием раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов бюджетной классификации.

- При этом в приоритетном порядке в перечень объектов, подлежащих финансированию, включаются:

  - объекты, включенные в муниципальные целевые программы и ведомственные целевые программы;

  - не завершенные строительством объекты, подлежащие завершению в планируемом году;

  - стройки и объекты, по которым принятые в пределах лимитов бюджетных обязательств денежные средства остались неисполненными по причине недостаточности фактически выделенных средств;

  - стройки и объекты, для которых обеспечивается привлечение иных дополнительных источников финансирования.

- Распорядители бюджетных средств (далее – распорядители) на основе приоритетов, утверждённых настоящим Положением формируют заявки для подготовки проекта программы в экономический отдел в срок до 01 июля.

- В 5-дневный срок после принятия постановления главы города «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период» финансовое управление доводит до экономического отдела максимальный прогнозный объём бюджетных ассигнований на финансовый год и плановый период, предусматриваемых на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы (предельный объём расходов на капитальные вложения).

- Экономический отдел организует заседание Программного комитета для формирования проекта муниципальной адресной инвестиционной программы, который осуществляет распределение предельного объема расходов на капитальные вложения по субъектам бюджетного планирования с разбивкой по программной и внепрограммной частям, видам экономической деятельности и после согласования с главой города представляет его в финансовое управление администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный для включения без изменения указанных объемов капитальных вложений в доводимые до субъектов бюджетного планирования предельные объемы бюджетов этих субъектов на очередной финансовый год и плановый период.

- Распорядители бюджетных средств на основе предельных объемов расходов на капитальные вложения в установленные сроки представляют в экономический отдел предложения о распределении предельных объемов капитальных вложений по стройкам и объектам, предполагаемым для включения в проект перечня по соответствующим функциональной и экономической классификациям расходов бюджета, программной и внепрограммной частям, видам экономической деятельности.

- Порядок формирования перечня.

- Перечень строек и объектов для муниципальных нужд, утверждаемый главой города, предусматривает распределение объема капитальных вложений, выделенных на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период по конкретным стройкам и объектам (далее – перечень).

В перечень включаются стройки и объекты, выполнение работ на которых осуществляется подрядным способом.

- Формирование проекта перечня осуществляется экономическим отделом администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный исходя из муниципальной адресной инвестиционной программы и сведений распорядителей бюджетных средств.

- В проекте перечня, формируемом с разбивкой по распорядителям средств городского бюджета, указываются:

а) стройки и объекты по программной и внепрограммной частям;

б) коды функциональной и экономической классификации расходов бюджетов РФ и ведомственной классификации расходов городского бюджета;

в) виды экономической деятельности (отрасли);

г) заказчик-застройщик.

- Экономический отдел муниципального образования город Гусь-Хрустальный в двухнедельный срок с даты вступления в силу решения Совета народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, представляет проект перечня строек на утверждение главы города.

- Перечень, утверждённый главой города, является для заказчиков-застройщиков основанием для организации и проведения в соответствии с законодательством РФ конкурсов и аукционов на выполнение работ и оказание услуг по строительству вновь начинаемых строек и объектов (далее – торги). Если по итогам торгов подрядные организации не определены, указанные стройки и объекты подлежат исключению из перечня. При этом средства городского бюджета перераспределяются главой города в рамках муниципальной адресной инвестиционной программы.

- В течение года распорядители могут вносить предложения по изменениям и дополнениям в перечень. Изменения могут вноситься по объектам:

  - на которые не представлены получателями бюджетных средств в установленные сроки необходимые документы;

  - по которым не обеспечивается финансирование за счёт других источников при долевом участии бюджета города;

- Распорядители бюджетных средств по согласованию с экономическим отделом вправе производить перераспределение объемов капитальных вложений по стройкам и объектам на основании Бюджетного Кодекса РФ с последующим внесением в установленном порядке соответствующих изменений в перечень и сводную бюджетную роспись расходов городского бюджета.

- Распорядители до 01 января соответствующего года представляют в финансовое управление администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный бюджетную роспись по получателям бюджетных средств на основе утвержденного бюджета в соответствии с функциональной и экономической классификации расходов бюджета РФ с поквартальной разбивкой объёмов финансирования программы в разрезе объектов.

- Стройки и объекты, в отношении которых разработка и утверждение документов территориального планирования и планировки территорий, предпроектной и проектной документации предусмотрены законодательством РФ, могут быть включены в проект перечня только при наличии утверждённой указанной документации.

Включение в проект перечня строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых разработка и утверждение градостроительной, предпроектной и проектной документации предусмотрены законодательством РФ, допускается при условии выделения в пределах общего объёма расходов на капитальные вложения на соответствующую стройку или объект средств, предназначенных на проведение проектно-изыскательских, предпроектных и проектных работ.

- Порядок финансирования строек и объектов,

включенных в перечень.

    - Выделение ассигнований распорядителям средств городского бюджета для финансирования строек и объектов, включенных в перечень, осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета, лимитами бюджетных обязательств по капитальным вложениям на очередной финансовый год и плановый период и порядком исполнения расходной части бюджета, установленном бюджетным законодательством РФ.

    - Заказчик–застройщик после утверждения перечня представляет в экономический отдел все необходимые документы на организацию торгов, а по тем объектам, по которым не требуется проведение торгов или запроса котировок цен организует заключение соответствующих договоров.

    - Для начала финансирования объектов строительства заказчик-застройщик должен иметь следующие документы:

  - титульный список вновь начинаемой стройки либо титульный список переходящей стройки, утвержденный заказчиком-застройщиком;

  - сметы в двух уровнях цен, утвержденные распорядителем средств:

- в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001г;

- в текущем (прогнозном) уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления смет или прогнозируемых к периоду осуществления строительства.

  - муниципальные контракты на выполнение подрядных работ, проектно-изыскательских (в т.ч. предпроектных и проектных работ), на проведение авторского надзора (экспертизы) или дополнительные соглашения, заключенные с участниками строительства в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

  - положительное заключение по проектно-сметной документации Владимирского территориального управления государственной вневедомственной экспертизы (ГУ «Владоблгосэкспертиза»);

  - копию лицензии на осуществление отдельных видов деятельности в области строительства, если наличие лицензии на осуществление этих видов деятельности в соответствии с законодательством РФ является обязательным;

  - акт сверки выполненных и оплаченных работ между заказчиком и подрядчиком по состоянию на 01 января финансового года, наличие формы ЗКС-3 за январь-декабрь предыдущего года, расчет остатков по смете в базовом и текущем уровнях цен.

4. Авансирование объектов, включенных в перечень, допускается в размерах:

- на выполнение строительно-монтажных работ – 30% от суммы муниципального контракта или договора;

- на приобретение оборудования – в размере 100% от его стоимости по предъявлении контрактов, договоров, счетов и других документов;

- на проектно-изыскательские работы, авторский надзор, экспертизы – в размере 100% от стоимости предъявляемых договоров, счетов и других документов.

  - Финансовое управление администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный производит финансирование объектов перечня путем перечисления средств по объектам на лицевые счета распорядителей, открытые в Отделении федерального казначейства.

  - Перечисление средств с лицевых счетов распорядителя для предоставления гражданам города безвозмездных субсидий производится в соответствии с постановлениями Губернатора Владимирской области при предоставлении распоряжений главы города о выделении безвозмездных субсидий на приобретение жилья.

5. Отдельные функции заказчика-застройщика.

- Заказчики-застройщики осуществляют:

а) выполнение функций, переданных ему муниципальным заказчиком;

б) выдачу технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ;

в) контроль за сроками разработки проектно-сметной документации, её приемку, хранение и передачу генеральному подрядчику;

г) выбор площадки для строительства, получение разрешения на строительство и передачу генеральному подрядчику решений об отводе земельных участков под строительство и разрешений на строительство;

д) контроль за целевым использованием и эффективным использованием средств бюджета, выделенных на капитальные вложения;

е) иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ.

- Заказчики-застройщики представляют ежемесячно в установленном порядке в соответствующие территориальные органы государственной статистики отчет о ходе выполнения работ (услуг) на стройках и объектах, включенных в перечень по форме, утвержденной государственным комитетом РФ по статистике.

До 10 числа месяца, следующего за отчетным, ежеквартально представляют сводный отчет об использовании средств программы в разрезе объектов в финансовое управление и экономический отдел.

- Заказчики-застройщики осуществляют ведение бухгалтерского учета, составление и представление отчетности об использовании средств бюджета города для финансирования капитальных вложений.

- В случае ликвидации или реорганизации заказчика-застройщика он обязан сообщить об этом, а также о состоянии объектов, не завершенных строительством, в управление муниципальным имуществом, распорядителю для учета указанных объектов в соответствии с законодательством РФ, а также в органы Федерального казначейства для решения вопроса о прекращении или приостановлении операций по расчетам с расчетного счета заказчика-застройщика.

- Распорядитель, осуществляя контроль за правильностью использования заказчиками-застройщиками средств бюджета города, руководствуется действующими нормативными и правовыми актами РФ и Владимирской области, а также методическими рекомендациями Госстроя РФ и вправе привлекать экспертные организации.

- Заказчики-застройщики несут в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и Кодексом РФ об административных правонарушениях ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в их управление средств бюджета города, ввод в действие объектов в установленные сроки, своевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах).