Изм решение СНДМО от 21.05.2008 № 50/3

Изм решение СНДМО от 30.03.2010 № 6/2

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

06 июня 2007 года							                      № 62/5

Об утверждении муниципальной  целевой

программы «Создание автоматизированной

системы ведения государственного земельного

кадастра и государственного учета объектов

недвижимости в муниципальном образовании

город Гусь-Хрустальный на 2008-2011 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Владимирской области «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об утверждении целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости во Владимирской области (2003-2007 гг.)» от 09.11.2006 г. № 157/ОЗ, распоряжение главы города от 20.04.2007 г. № 202-р «О разработке МЦП «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2008-2011 гг.», Совет народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный р е ш и л:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2008-2011 гг.» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике.

Председатель Совета

народных депутатов

муниципального образования

город Гусь-Хрустальный                                                                  Н.Н. Балахин

Глава муниципального образования

город Гусь-Хрустальный                                                                  В.В. Шалаев

Приложение к решению

Совета народных депутатов

муниципального образования

город Гусь-Хрустальный

от 06.06.2007г. № 62/5

Муниципальная

целевая программа

Создание автоматизированной системы

ведения государственного земельного кадастра

и государственного учета объектов недвижимости в

муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный

на 2008-2011 гг.

г. Гусь-Хрустальный

2007 год

I. Паспорт МЦП

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование МЦП | Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2008-2011 гг. |
|  | Основание для разработки МЦП | Распоряжение главы города Гусь-Хрустальный от 20.04.2007 г. № 202-р «О разработке МЦП «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2008-2011 гг.» |
|  | Заказчик МЦП | Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный ул. Калинина, 1 Глава города Шалаев В.В., т. 2-42-40, ф. 2-49-53 |
|  | Разработчик МЦП | Управление городским хозяйством администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Первый заместитель главы города, начальник УГХ Пыленков В.В., Калинина, 1 т. 2-07-96, ф. 2-16-03 |
|  | Цели МЦП | 1. Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости, обеспечивающей гарантии прав собственности и иных вещных прав на недвижимость, включая земли. 2. Формирование достоверного источника информации об объектах недвижимости для баз данных по земельному налогу и налогу на имущество |
|  | Задачи МЦП | 1. Создание автоматизированных баз данных по недвижимости, включая земельные участки на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный 2. Внедрение автоматизированных технологий и специальных программных средств для учета объектов недвижимости. 3. Приобретение и ввод в эксплуатацию, а также модернизация и поддержание технического уровня программно-технических средств для учета недвижимых объектов. 4. Обеспечение совместимости программно-информационных комплексов различных служб на основе внедрения информационных систем, связанных с формированием, учетом, инвентаризацией, оценкой, регистрацией прав, налогообложением, управлением и распоряжением недвижимостью. Создание системы электронного обмена сведениями. 5. Формирование и ведение баз данных по налогам на имущество и земельному, муниципа-льным объектам и землям. |
|  | Этапы и сроки реализации МЦП | 2008-2011 гг. |
|  | Объемы финансирования по источникам и срокам | Местный бюджет 2008 г. – 3410 тыс. руб. 2009 г. – 3410 тыс. руб. 2010 г. – 2460 тыс. руб. 2011 г. – 2460 тыс. руб. |
|  | Ожидаемые конечные результаты | Создание автоматизированной системы ведения государственного кадастра объектов недвижимости включая организационное развитие, внедрение и наполнение ее баз данных. Увеличение доходов от недвижимости, включая земли, на 2,5 – 3,0 млн. руб. в год |
|  | Администратор МЦП | Управление городским хозяйством администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Заместитель начальника УГХ Макарова О.П. т. 2-08-13 |
|  | Исполнители МЦП | Управление городским хозяйством администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный |

II. Основные понятия и термины

2.1. Государственный земельный кадастр – систематизированный свод документированных сведений, получаемых в результате проведения государственного кадастрового учета земельных участков, о местоположении, целевом назначении и правовом положении земель РФ;

2.2. Государственный кадастровый учет земельных участков – описание и индивидуализация в едином государственном реестре земель земельных участков;

2.3. Межевание земельного участка – мероприятия по определению местоположения и границ земельного участка;

2.4. Кадастровая стоимость земель – стоимость, устанавливаемая для целей налогообложения и иных целей, предусмотренных законодательством РФ.

2.5. Актуализация кадастровой оценки – уточнение кадастровой оценки в соответствии с усовершенствованными методиками проведения государственной кадастровой оценки.

III. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программным методом

Повышение эффективности использования земель в целях повышения доходов местного бюджета, одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Для достижения этого необходимо решить ряд задач в области реформирования земельных и имущественных отношений. На практике этому мешает отсутствие достоверных и систематизированных сведений о земельных участках и объектах недвижимости, расположенных на них. Нет сегодня современных автоматизированных систем и информационных технологий учета земель и строений (сооружений). Решение этих проблем позволит не только сформировать базу экономически обоснованного налогообложения недвижимости, но и даст возможность населению реализовать свои конституционные права в части обеспечения гарантий прав собственности и других вещных прав на земельные участки и объекты, расположенные на них.

Необходимость решения указанных проблем программным методом обусловлена следующими моментами:

- проблемы необходимо решать в комплексе, что требует координации выполнения разнородных мероприятий правового, организационного, производственного, технического и технологического характера;

- поставленные задачи масштабны и ресурсоемки;

- при формировании баз данных требуется задействие структур и организаций, имеющих разную подчиненность и относящихся к разным формам собственности;

- МЦП разрабатывается в рамках областной целевой программы.

IV. Цель, задачи, сроки и этапы реализации МЦП

Целью муниципальной целевой программы является создание в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости, обеспечивающей эффективное использование земли и иной недвижимости, активного вовлечения их в хозяйственный оборот и стимулирования инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в целях удовлетворения потребностей общества и граждан.

Основными задачами муниципальной целевой программы являются:

1. Создание автоматизированных баз данных по недвижимости, включая земельные участки на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный

2. Внедрение автоматизированных технологий и специальных программных средств для учета объектов недвижимости.

3. Приобретение и ввод в эксплуатацию, а также модернизация и поддержание технического уровня программно-технических средств для учета недвижимых объектов.

4. Обеспечение совместимости программно-информационных комплексов различных служб на основе внедрения информационных систем, связанных с формированием, учетом, инвентаризацией, оценкой, регистрацией прав, налогообложением, управлением и распоряжением недвижимостью. Создание системы электронного обмена сведениями.

5. Формирование и ведение баз данных по налогам на имущество и земельному, муниципальным объектам и землям, находящимся в аренде.

V. Система программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Сумма финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам и кварталам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Создание автоматизированных баз данных по объектам недвижимости: | 2008- 2009 гг. | 600 | 175 I - 25 II - 50 III - 50 IV - 50 | 175 I - 25 II - 50 III - 50 IV - 50 | 125 I - 25 II - 50 III - 0 IV - 50 | 125 I - 25 II - 50 III - 0 IV - 50 |
| 1.1. | земельным участкам в границах муниципального образования город Гусь-Хрустальный |  | 400 | 100 I - 0 II - 50 III - 0 IV - 50 | 100 I - 0 II - 50 III - 0 IV - 50 | 100 I - 0 II - 50 III - 0 IV - 50 | 100 I - 0 II - 50 III - 0 IV - 50 |
| 1.2. | муниципальному имуществу |  | 100 | 50 I - 0 II - 0 III - 50 IV - 0 | 50 I - 0 II - 0 III - 50 IV - 0 | - | - |
| 1.3. | находящейся в личной собственности граждан |  | 100 | 25 I - 25 II - 0 III - 0 IV - 0 | 25 I - 25 II - 0 III - 0 IV - 0 | 25 I - 25 II - 0 III - 0 IV - 0 | 25 I – 25 II - 0 III - 0 IV - 0 |
|  | Проведение землеустроительных работ по установлению (восстановлению) границ земельных участков | 2008- 2011 гг. | 5000 | 1500 I - 500 II - 0 III - 0 IV - 1000 | 1500 I - 500 II - 0 III - 0 IV -1000 | 1000 I - 100 II - 400 III - 100 IV -400 | 1000 I - 100 II - 400 III - 100 IV -400 |
|  | Актуализация кадастровой оценки | 2008- 2011 гг. | 2000 | 500 I - 500 II - 0 III - 0 IV - 0 | 500 I – 0 II - 0 III - 500 IV - 0 | 500 I - 0 II - 0 III - 500 IV - 0 | 500 I – 0 II - 0 III - 500 IV - 0 |
|  | Проведение работ, связанных с разграничением земель: | 2008- 2011 гг. | 3240 | 1010 I - 235 II - 225 III - 225 IV - 325 | 1010 I - 235 II - 225 III - 225 IV - 325 | 610 I - 135 II - 125 III - 125 IV - 125 | 610 I - 135 II - 125 III - 125 IV - 125 |
| 4.1. | техническая инвентаризация муниципальных объектов (1 раз в 5 лет) |  | 2000 | 800 I - 200 II - 200 III - 200 IV - 200 | 800 I - 200 II - 200 III - 200 IV - 200 | 200 I - 100 II - 0 III - 100 IV - 0 | 200 I - 100 II - 0 III - 100 IV - 0 |
| 4.2. | кадастровый учет земельных участков |  | 20 | 5 I – 5 II - 0 III - 0 IV - 0 | 5 I - 5 II - 0 III - 0 IV - 0 | 5 I - 5 II - 0 III - 0 IV - 0 | 5 I - 5 II - 0 III - 0 IV - 0 |
| 4.3. | регистрация права муниципальной собственности |  | 20 | 5 I - 5 II - 0 III - 0 IV - 0 | 5 I - 5 II - 0 III – 0 IV - 0 | 5 I - 5 II - 0 III - 0 IV - 0 | 5 I - 5 II - 0 III - 0 IV - 0 |
| 4.4. | оценка муниципального имущества |  | 400 | 100 I - 25 II - 25 III - 25 IV - 25 | 100 I - 25 II - 25 III - 25 IV - 25 | 100 I - 25 II - 25 III - 25 IV - 25 | 100 I - 25 II - 25 III - 25 IV - 25 |
| 4.5. | оформление сервитутов для муниципальных нужд |  | 800 | 100 I - 0 II - 0 III - 0 IV - 100 | 100 I - 0 II - 0 III - 0 IV -100 | 300 I - 0 II - 0 III - 100 IV -200 | 300 I - 0 II - 0 III - 100 IV -200 |
|  | Оснащение служб, ведущих автоматизированные базы данных, техническими средствами и мебелью, расходными материалами, программными продуктами и т.д. | 2008- 2011 гг. | 800 | 200 I - 100 II - 50 III - 50 IV - 0 | 200 I - 100 II - 50 III - 50 IV - 0 | 200 I - 100 II - 50 III - 50 IV - 0 | 200 I - 100 II - 50 III - 50 IV - 0 |
|  | Обучение специалистов по основным направлениям МЦП | 2008- 2011 гг. | 100 | 25 I - 0 II - 25 III - 0 IV - 0 | 25 I - 0 II - 25 III - 0 IV - 0 | 25 I - 0 II - 25 III - 0 IV - 0 | 25 I - 0 II - 25 III - 0 IV - 0 |
|  | ИТОГО: |  | 11740 | 3410 I - 1360 II - 350 III - 325 IV - 1375 | 3410 I - 860 II - 350 III - 825 IV - 1375 | 2460 I - 360 II - 550 III - 875 IV - 675 | 2460 I - 360 II - 550 III - 875 IV - 675 |

Исполнителем мероприятий является Управление городским хозяйством администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный. Источник финансирования всех мероприятий – местный бюджет.

Расчет затрат

1.1. Анализ имеющихся баз данных по земельному налогу показывает, что необходимо вновь сформировать сведения ориентировочно по 7,5 тыс. земельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании и пожизненном наследуемом владении. Стоимость одной записи составляет 50 руб., т.е. на создание базы данных из 7,5 тыс. земельных участков потребуется 375 тыс. руб. Кроме того, ежегодно потребуются средства на ведение базы данных и уточнение изменений по площади, адресу, ИНН и т.д. Как правило, это 6-7%. Таким образом, на создание базы данных по земельному налогу необходимо 400 тыс. руб.

1.2. Имеющийся в наличии реестр муниципальной собственности недостоверен, т.к. нет систематической инвентаризации муниципальных объектов. Программа предусматривает введение плановой технической инвентаризации, т.е. не реже 1 раз в 5 лет. Эта  работа потребует средств на создание базы данных по движимому и недвижимому имуществу с новыми данными. Практически вновь необходимо сформировать 2,5 тыс. записей, затраты на которые составят 100 тыс. руб.

1.3. На сегодня база данных по налогу на имущество состоит из 33 тыс.  сведений. Ориентировочно 20% сведений не попали в списки или требуют уточнения. Стоимость 1 записи 18 руб., т.е. необходимо 119 тыс. руб.

2. Требуется проинвентаризировать 980 га. Цена межевания при сплошной инвентаризации 25 тыс. руб./га, т.е. необходимо 24,5 млн. руб. В программу закладывается 1/5 потребности, т.е. 5 млн. руб.

3. Актуализация кадастровой оценки рассчитывается по данным Росземкадастра (цена 1 объекта 49,5 руб.). Всего необходимо переоценить 22 тыс. объектов, т.е. требуется 1089 тыс. руб. Кроме того, ежегодно уточняется площадь 30%, т.е. на 4 года еще потребуется (22000 х 30% х 49,5 руб. х 4) 1307 тыс. руб. Часть земельных участков будут переоценены в 2007 году, поэтому в программу включается 2000 тыс. руб.

4. В целях разграничения земель необходимо проводить инвентаризацию муниципального имущества, на которую потребуется 2000 тыс. руб. Работу эту надо в основном завершить в 2008-2009 гг.

4.1. Для инвентаризации недвижимых муниципальных объектов необходимо в 2008-2009 гг. выделять по 800 тыс. руб. для завершения этой работы. Для обновления – в последующие годы по 200 тыс. руб. (20-25 объектов).

4.2. - 4.3. Для постановки на кадастровый учет промежеванных земельных участков потребуется ежегодное выделение средств в размере 5 тыс. руб. Такую же сумму планируется направить и на регистрацию права муниципальной собственности на землю и недвижимость.

4.4. В целях включения в реестр муниципальной собственности бесхозяйных объектов нужно проводить их оценку. Потребность в среднем 10 объектов в год по 10 тыс. руб. за объект, т.е. 100 тыс. руб. ежегодно.

4.5. Для установления сервитутов требуется проведение землеустроительных работ, установление границ на местности и регистрация обременений. Планируется за 4 года установить обременение на площади 32 га, т.е. по 8 га ежегодно.

5. Для ведения серьезных баз данных, таких как по земельному налогу, налогу на имущество, реестр объектов муниципальной собственности требуется постоянное обновление программного продукта в связи с новыми требованиями, и самой компьютерной техники в связи с увеличением баз. Ежегодно предлагается направлять на эти цели по 200 тыс. руб.

6. Чтобы реализовать настоящую программу,  необходимо постоянно обучать специалистов по 1-2 ежегодно. Для этого потребуется 100 тыс. руб. на 4 года.

VI. Механизм реализации МЦП

Реализация МЦП осуществляется на основании нормативно-правовой базы,  разрабатываемой в рамках реализации аналогичной областной целевой программы. Для реализации МЦП планируется заключение соглашения между Роскомземом по Владимирской области и Администрацией города. Выполнение мероприятий МЦП осуществляется через заключение муниципальных контрактов с подрядными организациями, определяемыми, как правило, на конкурсе.

VII. Ресурсное обеспечение МЦП

Программа полностью финансируется из местного бюджета. Общий объем финансирования составляет 11740 тыс. руб., в т.ч. по годам и кварталам:

2008 г. – 3410 т.р.: I кв. – 1360 т.р.; II кв. -350 т.р.; III кв. -325 т.р.; IV – 1375 т.р.

2009 г. – 3410 т.р.: I кв. - 860 т.р.; II кв. - 350 т.р.; III кв. - 825 т.р.; IV – 1375 т.р.

2010 г. – 2460 т.р.: I кв. – 360 т.р.; II кв. – 550 т.р.; III кв. – 875 т.р.; IV – 675 т.р.

2011 г. – 2460 т.р.: I кв. – 360 т.р.; II кв. – 550 т.р.; III кв. – 875 т.р.; IV – 675 т.р.

Получатель средств - Управление городским хозяйством администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный.

Программа планируется самоокупаемой за счет роста доходов местного бюджета от земельного налога и налога на имущество физических лиц. Рост налогов обеспечит формирование достоверных баз данных по земельным участкам и имуществу физических лиц, а также регистрация права муниципальной собственности на землю, арендная плата за которую будет поступать в городской бюджет в размере 100%, вместо 50%. Расходы по реализации настоящей программы носят текущий характер.

VIII. Оценка рисков

Риск исполнения мероприятий может наступить в случае отсутствия средств.

IX. Ожидаемые социально-экономические

эффекты от реализации программных мероприятий

Реализация муниципальной целевой программы позволит создать условия для обеспечения проведения планомерной политики в области земельных и имущественных отношений, направленной на рост эффективности в использовании недвижимости.

Исполнение мероприятий МЦП позволит:

1. создать на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный единого информационного ресурса, обеспечивающего систематическое формирование сведений об объектах недвижимости, как объектах оборота и налогообложения;

2. сформировать и вести достоверный реестр объектов муниципальной собственности;

3. провести работы по разграничению земель;

4. обеспечить гарантии прав на недвижимость населению города.

| № п/п | Наименование целей и показателей | Величина показателя в 2006 г., % | Плановый показатель в % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Уровень наполнения баз данных |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | по земельным участкам, подлежащим налогообложению | 0 | 100 | 35 | 30 | 20 | 15 |
| 1.2. | по созданию реестра муниципального имущества | 20 | 80 | 30 | 30 | 10 | 10 |
| 1.3. | по налогу на имущество физических лиц | 80 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Проведение межевания | 40 | 23 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 3 | техническая инвентаризация муниципальных объектов | 20 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | кадастровый учет земельных участков | 10 | 90 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| 5 | регистрация права муниципальной собственности | 30 | 70 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 6 | оформление сервитутов для муниципальных нужд | 0 | 100 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 7 | Актуализация кадастровой оценки | 0 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 8 | Увеличения доходов от недвижимости в млн. руб. | 0 | 12 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |

Расчет показателей МЦП

1.1. Создание базы данных по земельному налогу требует идентифицировать 22 тыс. записей о земельных участках. В настоящее время нет достоверных данных в требуемом объеме нигде. Требуется вновь собрать сведения, сформировать их и ввести в программу. Из 22 тыс. записей необходимо отобрать 7,5 тыс. записей и дополнить их недостающими сведениями. Кроме того, необходимо вновь оформление 4 тыс. земельных участков, т.е. база должна состоять из 11,5 тыс. земельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении. Таким образом, необходимо за 4 года в базу включить 100% земельных участков, подлежащих налогообложению.

В 2008-2009 гг. планируется ввести 7,5 тыс. земельных участков, зарегистрированных на 01.01.2006 г. или 65% (4,5 : 11,5 х 100%). В 2010-2011 г. обеспечить учет неучтенных на 01.01.2006 г. подлежащих налогообложению земельных участков, т.е. еще 4 тыс. штук или 35% (4 : 4,5 х 100%).

1.2.  В настоящее время в реестре объектов муниципальной собственности находится 1613 недвижимых объектов и 465,5 км. инженерных сетей. Достоверная информация имеется лишь на 20% объектов (инвентаризация проходила в последние 5 лет). Таким образом требуется проинвентаризировать 80% объектов и зарегистрировать на них право муниципальной собственности. В основном эту работу надо завершить в 2008-2009 гг.

1.3. Выборочная оценка показывает, что на сегодня около 20% объектов недвижимости не облагаются налогом на имущество. Кроме того, требуется проведение систематической (плановой) инвентаризации объектов.

2. В настоящее время проинвентаризировано  40% всех земель, т.е. требуется проинвентаризировать еще 60% или 2,5 т./га. В первую очередь требуется завершить работу по уточнению границ по землям, которые после разграничения станут муниципальными, т.к. аренда за них будет поступать в местный бюджет в размере 100%, вместо 50%. Нельзя откладывать и работы по межеванию земель под многоквартирными домами. Из 891 земельного участка проинвентаризировано лишь 207, т.е. 23%. Необходимо начать работу по инвентаризации земель, подлежащих налогообложению, но не поставленных на учет. Это индивидуальные гаражи и индивидуальные жилые дома. Из 2,5 т. га - 1,1 т. га под лесами, которые инвентаризировать пока нецелесообразно. Кроме того, 30% за эти годы межевание проведут собственники строений за свой счет, т.е. фактически потребность в межевании составляет 980 га или 24% от всех земель.

3.1. На сегодня технические паспорта сроком менее 5 лет имеют 20% всех объектов, т.е. требуется проинвентаризировать 80% муниципального недвижимого имущества.

3.2. В настоящее время на кадастровом учете стоят практически все земельные участки, которые после разграничения станут муниципальными. Однако, лишь 10% от них промежеваны. Таким образом за 4 года требуется после межевания вновь поставить на учет 90% муниципальных земель.

3.3. Из 1613 объектов недвижимости на сегодня право муниципальной собственности зарегистрировано на 461 объектов или 30%. Требуется зарегистрировать право на 1152 объекта или 70%.

3.5. В настоящее время нет ни одного зарегистрированного публичного сервитута. Однако, у нас на территории города есть водоохранительные зоны, зоны с исторической застройкой, зоны охраны муниципальных коммуникаций. Требуется 100% охват таких зон сервитутами.

4. Актуализацию кадастровой оценки требуется проводить систематически. На сегодня 100% земель требуют уточнения по данным Роскомзема.

5. Реализация программы позволит увеличить налогооблагаемую базу городского бюджета на 12 млн. руб.